PROJET DE COMPTE-RENDUDE REUNION

| Rédacteur / Expéditeur | Julien Nemeth | 01 53 85 69 53 | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Téléphone |

| Etablissement | Ile de Loisirs de Vaires |
| --- | --- |
|  | VAIRES (77) |
| Opération | Développement du site de Vaires-Torcy |

| Objet de la réunion | Concertation sur les interventions de la Région et de l’AEV sur l’Ile de loisirs |
| --- | --- |
| Date / Lieu | 16 décembre 2014. Paris |  |

| Participants | Région M. Si Mohamed Kamel, 1er collaborateur de M.Parny M.Brochet Geoffrey, 2ème collaborateur de M.Parny. Mme Patrigeon Françoise, directrice de la culture, du tourisme des sports et des loisirs M.Maunoury Jerome, chef de service tourisme loisirs M.Bourgain Thierry, chargé de mission loisirs M.Nemeth Julien, chef de projet développement du site de Vaires-Torcy. | AEV Mme Colson Marie, directrice de cabinet de M.Thomas M.Francoual Thomas, responsable de la mission aménagement M.Lecareux Pierre, technicien aménagement paysagers et espaces naturels SAERP Mme Remy Sylvie, responsable pôle opérations | Associations M.Rouix Philippe (AHZP) M.Tisseul Pierre (AHZP) M.Fèvre Jean-Pierre (ADEQUA) M.Follet Lucien (Ass riverains des bords de Marne) Mme Daire Véronique (collectif de défense du lac de Vaires) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pièces jointes | Photo aérienne avec périmètres de projets d’intervention. |

| Thème | Libellé | Décision | Responsable de l’action | Echéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanctuarisation de la presqu’ile / interdiction d’accostage depuis le lac | A la demande des associations, un projet de sanctuarisation de la presqu’ile a été réalisé par les services de la Région et de l’AEV. Les matériaux retenus sont une clôture type « grillage à moutons » avec un débord sur l’eau pour éviter l’intrusion des chiens. | Les associations valident la proposition présentée | Région | Courant 2015 |
| Percée visuelle de Noisiel | Conformément au courrier envoyé par Messieurs Parny et Thomas, le projet n’est pas mis en œuvre. Les associations approuvent l’abandon de ce projet. | Projet abandonné | / | / |
| Sécurisation et entretien du site et de ses abords (entrée de la base, chemin des Carriers et Ruelle aux Loups) | Partage des responsabilités sur l’Ile de Loisirs entre UCPA (Nord et est de la base) et l’AEV, sud et ouest de la base. L’AEV rappelle que sont mobilisés sur l’Ile de loisirs : la brigade équestre (2 cavaliers, 1 fois par semaine en été) les éco patrouilleurs : 3 jours par semaine toute l’année. En 2015, l’AEV a prévu d’adapter son dispositif de surveillance selon les saisons de fréquentation du site. Ce dispositif serait insuffisant pour le CDLV. Les associations rapportent que les « barbecues sauvages » constituent une source de nuisance importante et un risque d’incendie, mais également qu’il existe des risques d’accidents et de dégradation du site en raison de la circulation de quads et de motos. les associations demandent une coordination entre les responsables de la sécurisation de l’intérieur du site entre eux (ordures principalement) en premier lieu mais aussi avec les responsables de la sécurisation des abords extérieurs du site et notamment les collectivités concernés (Région, CG, Ville de Chelles, communauté de commune.) | Transmission de l’information liée à l’entretien du site par les associations à la Région dans une logique d’« alerte » Etudier la possibilité de définir des zones réservées pour des aires de pique-nique permettant d’y organiser des barbecues Organiser une réunion spécifique sur la question de la sécurité sur site en associant les associations | Région /AEV /UCPA | 1er semestre 2015 |
| Parcours pédagogique | Réalisation d’un parcours pédagogique afin de présenter la faune, la flore et les éléments patrimoniaux remarquables | Engager un travail avec la SAERP, la Région, l’AEV et les associations sur ce sujet | Région | 1er semestre 2015 |
| Communication sur le projet de l’Ile de Vaires | Les lieux de permanence du commissaire enquêteur sont définis par la Préfecture de Seine et Marne en charge de l’organisation de l’enquête publique. Les permanences se tiendront à la Mairie de Vaires, ville instructrice du permis de construire. Des documents d’information relatifs au projet et à l’enquête publique ont été diffusés par la Région aux villes de Torcy, Vaires, Chelles. | La Région se rapprochera de la préfecture pour aborder la possibilité de tenir des permanences dans d’autres communes L’élargissement de cette diffusion sera étudié sans délai par la Région : boitage si possible sinon diffusion auprès des Villes concernées (Gournay, Noisiel, Champs sur Marne) | Région | Immédiat |
| Mesures compensatoires, allégement de la trame arbustive | Conformément aux attentes du CNPN des mesures compensatoires sont mises en œuvre dans le cadre du projet. L’une d’elle consiste en l’allègement de la trame arbustive sur le sud de l’île de loisirs. Des bosquets seront créés. Ces travaux se feront sans attendre la fin de l’opération de développement du site car nous devons faire faire un suivi par la DRIEE des mesures compensatoires. L’AHZP souligne la nécessité de ne pas anticiper le début des travaux liés au projet avant la fin de l’enquête publique et ’analyse de ses résultats afin de ne pas retarder le projet par des problèmes de procédures. L’application de la loi sur l’eau constitue pour cette association riveraine et ses habitants en zone inondables un impératif majeur | Les associations sont favorables à la mesure. Une vigilance à apporter à ce que le chemin existant soit préservé. | AEV/Région/SAERP | Fin 2015 |
| Futurs cheminements piéton cycle autour du lac de Chelles- Vaires: | Les cheminements actuels seraient impraticables. Il faudrait éventuellement envisager la création d’un cheminement Nord parallèle au canal. Recouvrir de gravillons stables les chemins autour du lac : Praticable en hiver. | Organiser une visite sur site : associations /AEV/ Région pour envisager les mesures à prendre | AEV / Région | 1er semestre 2015 |
| Passerelle flottante entrée ouest | La passerelle est régulièrement déposée ce qui constitue un coût conséquent. Il a par ailleurs été indiqué que la passerelle fut démontée sans être remise en place durant une année. Ce qui interroge sur son coût annuel ? Les associations demandent une comparaison coût/avantages avec une passerelle fixe, sans entretien. | La Région contacte la CA du Val Maubuée pour prendre de l’information à ce sujet. | Région | 1er trimestre 2015 |
| Coupes sanitaires dans la peupleraie | Il s’agit d’une mesure de prévention afin de permettre à la strate d’arbre inférieure de mieux croitre et sécuriser le site en raison du mauvais état de santé des peupliers. Il semble nécessaire d’engager une étude Faune et de conserver quelques vieux spécimens pour la nourriture des oiseaux et des écureuils. | Remettre l’intervention après les travaux sur l’Ile de loisirs. Toutefois, l’association ADEQUA souhaite profiter de la visite sur site « cheminement » pour visualiser la situation et éventuellement étudier le fait de procéder par parcelles. (ce qui implique une question de cout pour l’AEV) | AEV | 2018 |
| Manœuvres pompier | Les manœuvres réalisées et notamment le survol en hélicoptère sur le lac nuiraient à une partie de la faune. Etudier s’ils ne peuvent pas se reporter plus loin sur le lac | La Région fait un point avec l’UCPA, et envisage les solutions alternatives notamment l’utilisation au niveau du ponton central du bord du lac et non plus de l’extrême ouest. | Région | 1er trimestre 2015 |
| Entrée de la base côté Chelles | L’entrée reste peu praticable, des mesures devraient être envisagées. Dans ce cadre, sont aussi évoquées : o l’entrée à proximité du pont de la Ruelle aux Loups (Chemin des carriers) : les associations demandent le maintien et l’amélioration même provisoire car elle permet un accès direct des habitants de la ZAC à proximité». L’enquête publique de la liaison sud de Chelles par le Département en avait retenu la réalisation. o L’entrée sauvage le long du chemin des Carriers due à la détérioration de la clôture » | La Région lancera une étude sur ce secteur | Région en concertation avec AEV | 1er semestre 2015. |